Powody rozbieżności powstałe w wykresie Gantta:

* Dwukrotne zniknięcie i odmowa współpracy ze strony Karoliny Cibor,
* Konieczność nadrobienia niezrobionej przez główną programistkę – Karolinę,
* Zmiany warunków przedmiotu w trakcie (rezygnacja z testów integracyjnych jako wymaganie spowodowana wcześniejszym terminem oddania projektu).